# Meeting-Auftrag: Nächster Steuerkreis Projekt Kompass

## Ausgangslage

Der Steuerkreis vom 19.05.2026 hat die Entscheidung über die Reichweite der Rechte- und Rollensteuerung vertagt. Der nächste Steuerkreis dient der Vorbereitung dieser Entscheidung.

Mara Vogt benötigt dafür ein Briefing, das den aktuellen Stand, die aktiven Entscheidungen, die offenen Punkte und die Risiken in einer Übersicht zusammenfasst.

Das Briefing enthält nur belegbare Aussagen. Fehlende Angaben sind als [offen] markiert.

## Rahmendaten

Meeting-Typ: Vorbereitung

Datum/Zeit: [offen] (nach dem 20.05.2026)

Ort: [offen]

Teilnehmer laut Stakeholder-Rollenliste: Mara Vogt (Projektleitung), Jonas Reiter (IT-Architektur), Dr. Thomas Brandt (Datenschutz/Compliance), Elif Kaya (Fachbereich Vertrieb), Sabine Holler (Sponsorin)

Geplante Dauer: [offen]

## Zielbild des Meetings

Ziel am Ende des Meetings: Klarheit über die weiterzuverfolgende technische Option für die Rechte- und Rollensteuerung im Prototyp oder über die dafür fehlenden Informationen.

Das Briefing nennt ausdrücklich, dass die Rechte- und Rollensteuerung bisher diskutiert, aber nicht beschlossen wurde.

## Erwartete Agenda-Punkte

1. Stand seit dem Steuerkreis vom 19.05.2026.

2. Rechte- und Rollensteuerung: technische Optionen und Mindestanforderungen an den Datenschutz.

3. Stand von Risiko R2 (Datenschutzfreigabe): mitigiert für den kuratierten Korpus.

4. Offene Aufgaben aus dem Follow-up-Tracker.

5. Nächste Schritte festhalten.

## Offene Fragen vorab

Welcher der drei Ansätze (Filterung beim Dokumentzugriff, Filterung während der Retrieval-Abfrage oder nachträgliche Prüfung der Antwortquellen) ist für den Prototyp realistisch?

Reicht die Prototypfreigabe für produktive Daten aus, oder ist dafür eine separate Prüfung erforderlich?

Wann findet der nächste Steuerkreis statt?

## Bekannte Risiken

Eine nachträgliche Filterung der Antwortquellen allein ist als Sicherheitsmaßnahme nicht ausreichend, weil vertrauliche Inhalte dann bereits im Kontext des Modells gelandet sein können.

Risiko R2 gilt als mitigiert, ist aber nicht erledigt. Es bleibt beobachtet, weil sich der Datenumfang im Projekt ändern kann.

Zu den Risiken R1, R3 und R4 liegt nur die Risikoliste vom 17.03.2026 vor. Ein aktueller Status ist in den Protokollen nicht belegt.

## Bisher bekannte Aufgaben

Mara Vogt klärt die Entscheidung zur Rechte- und Rollensteuerung (vertagt, offen).

Jonas Reiter soll bis zum nächsten Termin zwei technische Optionen für die Zugriffssteuerung skizzieren.

Dr. Thomas Brandt soll Mindestanforderungen für datenschutzkonforme Dokumentzugriffe im späteren Betrieb formulieren.